# 服务器对比测试方案（测试实施步骤-测试用例）

# 5 测试实施步骤（详细测试用例）

本章节以测试用例表格形式，对服务器对比测试的实施步骤进行详细描述，确保测试过程可执行、可复现、可审计。

| 测试编号 | 测试阶段 | 测试项目 | 测试目的 | 测试环境/工具 | 测试步骤 | 预期结果 | 实际结果/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | 环境准备 | 操作系统安装 | 确保三台服务器基础环境一致 | CentOS 7 / 国产Linux | 1. 安装操作系统 2. 安装必要驱动 3. 更新系统补丁 | 系统正常启动，硬件识别完整 |  |
| TC-02 | 环境准备 | BIOS/固件配置 | 统一硬件底层配置，保证公平性 | 服务器BIOS、BMC | 1. 升级BIOS 2. 设置性能模式 3. 关闭节能限制 | BIOS版本一致，性能模式开启 |  |
| TC-03 | 计算性能测试 | CPU基准性能测试 | 评估服务器通用计算能力 | SPEC CPU 2017 | 1. 部署SPEC工具 2. 执行整数/浮点测试 3. 记录得分 | H3C得分高于对比机型 |  |
| TC-04 | 计算性能测试 | 多线程并发测试 | 验证CPU并发与调度能力 | sysbench / stress-ng | 1. 设置多线程参数 2. 执行压力测试 3. 监控性能 | H3C在高并发下性能稳定 |  |
| TC-05 | 存储性能测试 | 顺序读写性能 | 评估磁盘吞吐能力 | FIO | 1. 配置测试文件 2. 执行顺序读写 3. 采集吞吐数据 | H3C吞吐率最高 |  |
| TC-06 | 存储性能测试 | 随机IO性能 | 评估高并发IO能力 | FIO | 1. 设置4K随机IO 2. 执行测试 3. 记录IOPS | H3C IOPS领先 |  |
| TC-07 | 网络性能测试 | 网络吞吐与延迟 | 验证网络性能与稳定性 | iperf3 | 1. 配置测试端 2. 执行带宽测试 3. 记录延迟 | H3C网络性能稳定且延迟低 |  |
| TC-08 | 扩展能力测试 | PCIe扩展验证 | 验证服务器扩展能力 | NVMe/GPU/网卡 | 1. 插入扩展卡 2. 系统识别 3. 执行功能测试 | H3C识别完整、兼容性好 |  |
| TC-09 | 稳定性测试 | 长时间压力运行 | 验证服务器稳定性 | stress-ng | 1. 持续高负载72小时 2. 监控异常 | H3C无宕机、无性能衰减 |  |
| TC-10 | 能效测试 | 功耗与能效比 | 评估单位性能功耗 | 功耗计 / IPMI | 1. 采集功耗数据 2. 对比性能输出 | H3C能效比最高 |  |